Renovering Nylundsgatan 5

Sovrum 1,2,3

Ni skall spackla och slipa väggarna, vi målar väggarna

Vi river golvet och sedan lägger ni nytt golv plus golvlister

Ny innerdörr och foder, vi river befintligt,

Målning tak gör ni

Hall vid sovrummen:

Ni skall spackla och slipa väggarna, vi målar väggarna

Lägga nytt golv plus golvlister

Hallen vid entrén:

Lägga klinker fram till öppningen mot köket, EJ golvvärme har vi tänkt (uppskattad pris för golvvärme? Ca 5m2)

Ni skall spackla och slipa väggarna, vi målar väggarna.

Kök:

Lägga nytt golv i köket, vi river det gamla

Spackla och slipa väggarna, vi målar

Nytt gipstak inkl spottar

Riva två väggar

Flytta proppskåp som sitter på en av väggarna

Sätta upp kök på väggarna, vi monterar ihop stommarna. Vi har ej överskåp så det är inte så mkt att sätta upp.

Montera blandare, koppla in vitvaror, såga för häll, montera bänkskiva etc.

Bifogat ser du bild på köket.

Vi har en liten bänk i köket under fönstret, där sätts en konvektor som VVS-killen kopplar på röret(detta vet vvs-killen efter idag)

Vi kommer ej ha något kakel på väggarna

Vardagsrum:

Lägga nytt golv, vi river det gamla

Spackla och slipa väggarna, vi målar

Nytt gipstak

Tvättstuga:

Koppla in vatten som finns i garaget (detta vet vvs-killen)

Dra för brunn till garaget (detta vet vvs-killen)

Klinker på golvet

Spackla och slipa väggarna, vi målar, EJ kakel

Montera badrumsfläkt, håltagning finns men det är bara självdrag idag.

Övrigt:

Gästrummet skall inget göras med

Ny ytterdörr

Allt nedan skulle VVS-killen kolla på och återkomma:

Flytta elpannan till garaget, rören dras mellan nuvarande tak och det nya där ni sätter spottarna.